唐山亚特专用汽车有限公司

旅居车零部件制造车间消防工程施工

招 标 文 件

招标编号：             TSYT-2017-001

项目名称：唐山亚特专用汽车有限公司旅居车零部件制造车间消防工程施工

招 标 人：     唐山亚特专用汽车有限公司    （盖章）

法定代表人/委托代理人：                 （签字或盖章）

日期:2017年5月

# 第一章 招标公告

唐山亚特专用汽车有限公司旅居车零部件制造车间消防工程施工招标公告

## 1. 招标条件

唐山亚特专用汽车有限公司旅居车零部件制造车间消防工程项目由唐山亚特专用汽车有限公司（以下简称“招标人”）对该项目旅居车零部件制造车间消防施工进行招标。

## 2. 项目概况与招标范围

一、工程概况：二层钢结构车间

(一)项目名称：唐山亚特专用汽车有限公司旅居车零部件制造车间消防工程施工

(二)建设地点：唐山高新开发区

(三)建设规模：总建筑面积 8538.48平方米

(四)资金来源： 自筹

(五)总投资额：约200万元

(六)质量标准：合格

(七)预计工期：90日历天

二、招标范围：消防施工图纸范围内的全部内容

三、 投标人资格要求

1.凡具备承担招标工程项目的能力并具备规定的资格条件的施工企业，均可对本招标工程项目向招标人提出报名参加投标。

2．参加报名的投标人必须具备房消防施工二级以上资质。

## 4.资格审查方式

资格后审。

## 5. 招标文件的获取

（一）符合上述条件且有意向的投标人应持企业法人营业执照(副本)复印件加盖公章、资质证书(副本) 复印件加盖公章、同类业绩合同一份（自2014年1月至今）、法定代表人授权书原件、被授权人身份证原件于2017年 5月16日至2017年 5月 26日上午9：00-11：30；下午14：30-17：00，到唐山亚特专用汽车有限公司二层办公室报名。

## 6. 联系方式

招 标 人：唐山亚特专用汽车有限公司

地    址：唐山高新开发区

邮    编： 063000

联 系 人：张海明

电    话： 13803307505

传    真：

电子邮件：

2017 年 5月 12日

# 第二章投标人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：唐山亚特专用汽车有限公司 地 址：唐山市高新区 联系人：张海明 电 话：13803307505 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 唐山亚特专用汽车有限公司旅居车零部件制造车间消防工程 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 唐山市高新开发区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本工程消防施工图纸范围内的全部内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 90 日历天 计划开工日期： 2017 年 8 月 30 日 计划竣工日期： 2017 年 11 月 30 日 |
| 1.3.3 | 付款方式 | 付款方式：进场十日内预付合同价款30%为备料款，工程完工后支付合同价款40%，消防验收合格获得消防合格意见书后支付合同价款25%，剩余5%质保期满后十日内无息付清 |
| 1.3.4 | 投标报价 | 投标报价包含施工费、检测费、验收协调费等所有费用 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 资质条件：具备消防施工二级以上资质 项目经理资格：二级 财务要求：无 业绩要求：无 其他要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 提交投标文件截止时间16天前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 提交投标文件截止时间15天前 |
| 1.11 | 偏离 | √不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | ／ |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 提交投标文件截止时间15天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2017 年 5 月 29 日 9 时 00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人发出招标文件澄清文件后1日内。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标人发出招标文件修改文件后1日内。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 本招标文件包括以下七部分： 招标公告；投标人须知；评标办法；合同条款及格式；图纸；技术标准和要求；投标文件格式； |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 不设 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止日算起90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 金额5万元，确定中标单位后，7日内退还未中标单位的投标保证金，另请转账成功后2个工作日内务必携带转账证明到我单位财务处开具收据，该收据作为退还保证金证明。 收款单位：唐山亚特专用汽车有限公司 ； 开户银行：交行银河路支行； 银行账号：132060700018000672055 ； |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | ∕ |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | ∕ |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 按第八章“投标文件格式”要求签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 一份正本，二份副本 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 胶装 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人地址：唐山高新开发区 招标人名称：唐山亚特专业汽车有限公司 唐山亚特专用汽车有限公司旅居车零部件制造车间工程施工投标文件 在 2017 年 5 月 29 日 9 时 00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 唐山亚特专用汽车有限公司一层会议室（高新技术开发区贾庵子道） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：唐山亚特专用汽车有限公司一层会议室（高新技术开发区贾庵子道） |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：投标单位按签到顺序以此检查投标文件的密封性并确认签字 开标顺序：按签到顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 3 人， |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √是 □否，推荐的中标候选人数：3人 |

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）